Atitit 工作量时间计划预估法

人员3个，时间45天(81--915)，，工作时间45/7\*5=32天

时间天96人天 填充量到 96+9=105

隐患35，派单45人天，平台管理30人天

二阶段9.5-10.15 22工作日

扩充到23共工作日

时间 69人天

隐患分析25人天

运维 24人天

平台管理20人天

第一阶段

隐患35，派单45人天，平台管理30人天

第二阶段

隐患分析25人天

运维 24人天

平台管理20人天

时间》模块1 模块2 >>人物1 人物2