Atitit **工作量估算 标准**

**基于功能点的工作量估算**  
基于功能点（FP）的工作量估算，是从用户的角度来度量软件。进行工作量估算时，先估计出软件项目的功能点数，然后将功能点数（FP）转换为人天数。其中，估算功能点数的主要方法有3种：IFPUG法、MarkⅡ法、COSMIC FFP法。这三种方法现在都已经成为国际标准，并有详细的操作手册。  
将功能点（FP）转换成人天数主要有2种方法。  
1）生产率法：要求有开发商每人天开发的功能点数，估算出功能点数后，直接利用功能点数÷功能点/天，即得工作量人天数。对于开发商每人天开发的功能点数，SPR有统计，中国的值大约在5.5个功能点/人月。

一个功能三天左右 客户那边。。7个功能点每人月。。

Ui法，一个界面大概三天左右。。。

软件开发工作量的估算方法 - 2013551732陈天 - 博客园.html